天机OS广告诊断闭环MVP PRD开发需求表

第一年验证闭环版本：广告看板 -> 提交诊断 -> 诊断报告 -> 处理清单 -> 任务执行 -> 复盘沉淀

# 1. 文档信息

| 字段 | 内容 |
| --- | --- |
| 文档版本 | V1.0 |
| 生成日期 | 2026-06-26 |
| 产品定位 | 跨境电商卖家的广告、自然流量、利润联动诊断系统 |
| 开发周期建议 | 8-12周完成MVP；后续按迭代扩展 |
| 核心约束 | 第一年不做大而全平台，只验证可成交、可交付、可复用、可续费的闭环 |
| 资料依据 | 系统开发需求表、广告诊断子模块需求表、广告诊断提示、提交广告健康诊断流程、处理清单、界面截图 |

# 2. 第一年度MVP边界

## 2.1 MVP包含

广告中心首页与广告看板

提交广告健康诊断

诊断任务队列和状态流转

ASIN广告健康诊断报告

处理清单与动作采纳

关键词机会分析

ASIN视图下钻

数据导入与字段映射

广告诊断规则引擎

AI报告生成与Prompt版本管理

基础权限、日志、通知、阈值配置

## 2.2 第一年暂不做

商品中心、选品中心、采购中心、物流中心、财务中心、库存中心、客服中心的完整业务系统

自动执行广告调价、自动暂停Campaign、自动改预算等高风险动作

完整ERP替代能力

多平台Amazon/TikTok/Walmart/Shopify全量适配

第三方开发者市场、模板市场、大学生培训生态

企业级私有化部署和复杂计费系统

# 3. 用户角色

| 角色 | 核心使用目标 |
| --- | --- |
| 老板/经营负责人 | 查看广告、流量、利润异常，判断是否投入资源和调整方向。 |
| 运营主管 | 查看ASIN健康度、诊断报告、处理清单，安排执行动作。 |
| 广告手 | 查看Campaign、关键词、广告位、预算打满和建议动作。 |
| 数据/财务 | 维护成本、利润、销售额、毛利率、退款等数据口径。 |
| 售前/客户成功 | 提交诊断、解释报告、生成案例、推动续费和下阶段模块。 |
| 系统管理员 | 配置店铺、权限、数据源、阈值、通知、Prompt版本。 |

# 4. 端到端闭环流程

用户进入广告中心看板，选择店铺和日期。

用户输入ASIN提交广告健康诊断。

系统校验数据完整性，缺失数据则提示补充。

规则引擎计算广告、流量、利润、关键词、竞品异常。

AI报告引擎按固定13步生成诊断报告。

用户查看报告，并将建议动作转为处理清单。

负责人采纳、部分采纳或忽略动作，并填写备注。

系统跟踪状态、记录审计日志，并形成复盘案例。

# 5. 模块级PRD

## M0 平台壳与导航 (P0)

目标：提供广告诊断闭环所需的基础入口、菜单、账号、店铺上下文和统一视觉框架。

页面/服务：左侧菜单、顶部用户区、广告中心页签、帮助入口。

### 核心需求

左侧菜单包含工作台、销售中心、广告中心、商品中心、选品中心、库存货件、物流中心、采购中心、财务中心、团队管理、Agent中心、数据助手、工具箱、系统设置。

MVP阶段只有广告中心相关页可进入；其他菜单显示为二期占位，不进入开发深度。

广告中心二级页签包含看板、广告诊断、处理清单、健康诊断、关键词机会、ASIN视图。

顶部显示当前用户、角色、退出、帮助入口。

### 验收标准

用户登录后默认进入广告中心看板。

点击广告中心页签可切换页面且保留店铺和日期筛选上下文。

未开放模块不能出现空白页或报错，应显示二期规划提示。

## M1 广告中心看板 (P0)

目标：让老板和运营快速看到昨日广告健康、7天均值、30天均值、趋势和店铺明细。

页面/服务：广告中心-看板。

### 核心需求

支持快捷日期：近3天、近7天、近30天、自定义日期。

展示每日广告诊断单：广告花费、TACOS、ACOS、广告出单、预算打满次数。

每项指标展示昨日值、vs 7天均值、7天均值、vs 30天均值、30天均值、趋势状态。

店铺列表展示店铺、广告花费、广告销售额、ACOS、TACOS、广告出单、广告占比、曝光量、点击量、CTR、CPC、CVR、打满次数、健康状态。

支持从店铺行下钻至ASIN视图或健康诊断。

### 验收标准

没有数据时显示缺失原因和上传数据入口。

所有指标均能追溯到对应数据源和计算公式。

ACOS、TACOS、预算打满、CVR异常需要出现颜色和状态提示。

## M2 提交广告健康诊断 (P0)

目标：用户输入ASIN后，系统自动创建诊断任务，执行13步分析并生成报告。

页面/服务：广告中心-广告诊断。

### 核心需求

输入字段：店铺、站点、ASIN、诊断日期、诊断周期、竞品ASIN、是否使用ABA、是否使用SIF、备注。

按钮：提交分析、查看竞品、查看历史报告。

提交后生成Diagnosis Job，状态包括待校验、数据校验中、分析中、报告生成中、已完成、失败、需补充数据。

任务完成后在下方列表显示报告卡片：ASIN、店铺站点、生成时间、状态、查看报告、查看Prompt、重新诊断。

缺少关键数据时，系统不能硬生成结论，应进入需补充数据状态，并列出缺失数据。

### 验收标准

输入合法ASIN后能创建任务并返回任务ID。

缺少广告活动或搜索词报告时，报告中必须提示无法定位低效投放，需要补充近7/14/30天数据。

同一ASIN同一天重复提交需要提醒用户是否覆盖或生成新版本。

## M3 13步广告诊断报告 (P0)

目标：把广告、自然流量、利润、竞品、关键词机会和操作建议整合为可读、可复核、可执行的完整报告。

页面/服务：报告弹窗/报告详情页。

### 核心需求

报告头部展示ASIN、店铺、站点、生成时间、数据来源、覆盖范围、脱敏说明。

报告结构固定为13步：产品基础信息、基础面判断、月度销售广告毛利、盈亏平衡ACOS、Campaign结构、关键词表现、广告位表现、预算打满、竞品BSR、排名下滑根因、立即动作、BA搜索词绩效、外部机会词。

所有结论必须引用指标、周期、阈值和来源，避免纯主观判断。

报告支持完整版本、摘要版本、导出Word/PDF、复制Prompt。

报告内动作建议可一键生成处理清单任务。

### 验收标准

报告能复现样例中的关键章节和表格结构。

每个异常结论至少包含原因、证据、影响、建议动作。

AI生成内容必须保留规则引擎计算出的事实，不得篡改数值。

## M4 处理清单与动作采纳 (P0)

目标：把诊断结论转成可追踪的运营动作，支持采纳、忽略、复核和闭环复盘。

页面/服务：广告中心-处理清单。

### 核心需求

清单字段：任务标题、ASIN、店铺站点、诊断日期、风险类型、风险等级、核心指标、建议动作、历史参考、状态、负责人、截止日期、补充说明。

风险等级包括极高、高、中、低；状态包括待处理、部分采纳、全部采纳、忽略、复核中、已完成、已恢复。

支持动作：全部采纳、部分采纳、忽略、查看完整Prompt、生成执行任务、添加备注。

部分采纳和忽略必须填写原因。

支持从清单跳转到完整报告、ASIN视图和相关数据源。

### 验收标准

样例中的ACOS提升、广告亏损被自然流量掩盖可生成清单。

极高风险默认强提醒，且可配置通知到飞书/钉钉/企业微信。

任务状态变更有操作日志，可追溯操作者和时间。

## M5 健康诊断规则引擎 (P0)

目标：先由规则引擎计算事实和异常，再由AI生成解释和建议，保证报告稳定可复核。

页面/服务：后台规则配置、诊断执行服务。

### 核心需求

计算ACOS、TACOS、CTR、CVR、CPC、CPA、广告订单占比、广告花费占比、广告前毛利率、广告后毛利率、盈亏平衡ACOS。

识别异常：ACOS高于盈亏平衡、CVR下滑、广告花费未收紧、预算频繁打满、关键词高花费低转化、广告位亏损、Campaign全面亏损、自然流量掩盖广告亏损。

支持阈值配置：ACOS超阈值、CVR下降比例、预算打满次数、无转化点击数、广告亏损金额、风险等级。

规则输出标准JSON，供报告引擎和处理清单使用。

### 验收标准

当ACOS 59.2%且盈亏平衡ACOS 21.5%时，系统能识别广告亏损高风险。

当广告整体TACOS低但广告ACOS高于盈亏平衡时，系统能识别自然流量掩盖广告亏损。

规则版本变更可追溯，不影响旧报告复算。

## M6 关键词机会分析 (P0)

目标：识别应停投、应加投、应测试、应布局自然排名的关键词机会。

页面/服务：广告中心-关键词机会。

### 核心需求

展示搜索词、月搜索量、点击占比、购买占比、购买量、广告花费、广告ACOS、自然排名、广告排名、SIF时机、综合判断。

机会类型包括：立即停投、降价/否词、加大预算、精准投放、长尾测试、自然排名布局、观察。

支持三重验证：广告效率、BA购买占比、SIF季节时机。

支持批量生成动作建议，但MVP不自动执行广告调整。

### 验收标准

K01/K02类高花费且BA购买为0的词应标记为立即停投。

K10类低花费、高购买占比、低ACOS的词应标记为最优先加投。

支持导出关键词机会表。

## M7 ASIN视图下钻 (P1)

目标：围绕单个ASIN展示产品、广告、利润、关键词、竞品和日志的完整诊断上下文。

页面/服务：广告中心-ASIN视图。

### 核心需求

展示产品基础信息：ASIN、品牌、产品、价格、上架时间、评分、评论数、FBA费用、Listing质量。

展示月度销售、广告、毛利趋势表和图。

展示Campaign结构、关键词表现、广告位表现、预算打满、竞品BSR、时间线。

展示运营日志、广告日志、历史处理清单和报告版本。

### 验收标准

从看板、报告、处理清单均可跳转到同一ASIN视图。

ASIN视图能显示报告生成时所依赖的数据快照版本。

缺少竞品数据时不影响广告诊断主流程。

## M8 数据导入与连接器 (P0)

目标：第一阶段先支持Excel/CSV上传和半自动映射，为后续API接入留接口。

页面/服务：数据助手/广告中心上传入口。

### 核心需求

支持数据源：lx_ad_asin_daily、lx_profit_asin_daily、Campaign报告、搜索词报告、广告位报告、ABA搜索词绩效、SIF关键词时机、竞品BSR、产品基础信息。

上传后做字段映射、格式校验、缺失值检测、重复数据检测。

支持字段别名：ACoS/ACOS、TACOS、广告花费/Spend、点击/Clicks、订单/Orders、销售额/Sales。

每次上传生成Data Import Batch，记录来源、文件名、上传人、时间、覆盖范围和校验结果。

### 验收标准

字段缺失时给出明确缺失项和对应模块影响。

数据上传后可被诊断任务选择使用。

同一日期同一店铺同一ASIN重复导入需提示覆盖、跳过或生成新版本。

## M9 AI报告生成与Prompt管理 (P0)

目标：把结构化数据和规则结论转换成专业、可解释、可复核的中文诊断报告。

页面/服务：报告生成服务、Prompt版本后台。

### 核心需求

Prompt输入必须是结构化JSON，包括产品信息、指标、异常、证据、候选动作。

Prompt输出固定章节，不允许随意增删核心章节。

报告需要生成摘要、完整报告、处理清单摘要和可复制Prompt。

保留Prompt版本、模型版本、输入数据快照、输出报告版本。

AI不得直接调用广告执行API；所有高风险动作只生成建议。

### 验收标准

同一输入在同一Prompt版本下生成结构稳定的报告。

报告中数值与规则引擎输出一致。

用户可查看完整Prompt和生成依据。

## M10 权限、通知与审计 (P1)

目标：保证广告诊断、数据、报告和任务在企业团队内可控、可追溯。

页面/服务：系统设置、团队管理、通知设置。

### 核心需求

角色：管理员、老板、运营主管、广告手、数据/财务、只读访客。

权限控制到店铺、ASIN、报告、数据导入、处理清单、规则配置。

通知渠道预留邮箱、飞书、钉钉、企业微信。

审计内容：登录、上传、诊断提交、报告查看、状态变更、规则变更、导出。

### 验收标准

广告手不能修改系统阈值和删除数据。

所有处理清单状态变化均有审计记录。

高风险任务可以通知指定负责人。

# 6. 13步诊断报告结构

产品基础信息。

基础面判断：评分、评论、价格、库存、Listing质量。

月度销售、广告、毛利综合表现。

盈亏平衡ACOS和广告亏损判断。

Campaign结构概览。

关键词层级表现。

广告位表现。

预算打满和断流情况。

竞品BSR横向对比。

排名下滑根因诊断和时间线。

可立即执行的动作。

ABA搜索词绩效报告分析。

外部视角机会词和中期布局。

# 7. 核心指标公式

| 指标 | 公式 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| ACOS | 广告花费 / 广告销售额 | 广告销售额为0时显示'-'并进入无转化消耗判断 |
| TACOS | 广告花费 / 总销售额 | 用于判断广告对整体销售的压力 |
| CTR | 点击量 / 曝光量 | 评估广告素材和坑位吸引力 |
| CVR | 广告订单 / 点击量 | 评估流量转化质量 |
| CPC | 广告花费 / 点击量 | 评估点击成本 |
| CPA | 广告花费 / 广告订单 | 评估单个广告订单获取成本 |
| 广告后毛利率 | gross_profit / 总销售额 | gross_profit已扣除广告费时使用 |
| 盈亏平衡ACOS | (gross_profit + 广告费) / 总销售额 | 广告前毛利率，用于判断广告是否赚钱 |
| 广告亏损额 | max(0, 广告花费 - 广告销售额 * 盈亏平衡ACOS) | 用于风险金额展示 |
| 预算打满次数 | 周期内预算消耗达到日预算上限的天数 | 用于识别预算不足导致断流 |

# 8. 数据源与字段

| 数据源 | 核心字段 | 来源 |
| --- | --- | --- |
| 产品基础信息 | ASIN、品牌、产品、价格、上架时间、评分、评论数、FBA费用、Listing质量 | 产品资料、卖家后台、第三方工具 |
| ASIN日广告数据 | 日期、ASIN、花费、销售额、订单、曝光、点击、ACOS、TACOS、CPC、CTR、CVR | lx_ad_asin_daily或上传表 |
| ASIN利润数据 | 日期、ASIN、gross_profit、成本、佣金、FBA费、仓储费、广告费、毛利率 | lx_profit_asin_daily或利润表 |
| Campaign报告 | Campaign、状态、日预算、花费、订单、ACOS、上线时间、广告类型 | Amazon Ads/领星导出 |
| 搜索词报告 | 搜索词、关键词、匹配方式、花费、点击、订单、销售额、ACOS、CVR | Amazon Ads搜索词报告 |
| 广告位报告 | Campaign、广告位、花费、订单、ACOS、点击、CVR | Placement报告 |
| ABA搜索词绩效 | 搜索词、月搜索量、点击占比、购买占比、购买量 | Amazon BA Query Performance |
| SIF关键词时机 | 关键词、季节趋势、峰值月份、当前时机 | SIF MCP/手工导入 |
| 竞品BSR | 竞品ASIN、时间段、BSR范围、变化幅度 | 卖家精灵/Keepa/SIF/手工导入 |
| 运营日志 | 日期、事件、责任人、动作、备注 | 系统内录入或项目跟进表 |

# 9. API接口建议

| 方法 | 路径 | 用途 |
| --- | --- | --- |
| POST | /api/diagnosis/jobs | 创建广告健康诊断任务 |
| GET | /api/diagnosis/jobs/{id} | 查询诊断任务状态 |
| GET | /api/diagnosis/reports/{id} | 获取诊断报告详情 |
| POST | /api/diagnosis/reports/{id}/tasks | 从报告生成处理清单 |
| GET | /api/ad-dashboard/summary | 获取广告看板KPI |
| GET | /api/ad-dashboard/stores | 获取店铺广告明细 |
| GET | /api/asins/{asin}/ad-view | 获取ASIN视图数据 |
| GET | /api/keywords/opportunities | 获取关键词机会列表 |
| POST | /api/data-imports | 上传并校验数据文件 |
| GET | /api/data-imports/{id}/validation | 获取导入校验结果 |
| GET | /api/tasks | 获取处理清单 |
| PATCH | /api/tasks/{id} | 更新处理清单状态 |
| GET | /api/rules | 获取诊断规则配置 |
| PATCH | /api/rules/{id} | 更新诊断规则阈值 |

# 10. 迭代排期

| 周期 | 开发内容 | 验收目标 |
| --- | --- | --- |
| 第1-2周 | 基础壳、广告中心导航、数据模型、上传校验、看板静态版 | 跑通页面和数据结构 |
| 第3-4周 | 看板动态数据、提交诊断、任务状态、规则引擎第一版 | 可提交ASIN并完成基础诊断 |
| 第5-6周 | 13步报告、处理清单、关键词机会、Prompt版本管理 | 可生成样例级完整报告 |
| 第7-8周 | ASIN视图、通知、权限、审计、导出 | 形成端到端MVP |
| 第9-12周 | 标杆客户数据适配、规则调优、报告质量优化、上线验收 | 可进入真实客户试点 |

# 11. 关键验收口径

能用Excel/CSV数据完成至少1个ASIN的完整诊断。

报告能覆盖样例中的月度毛利、Campaign、关键词、广告位、预算打满、竞品BSR、根因链路、动作建议。

处理清单能从报告一键生成，并支持状态流转和备注。

AI报告中的数值必须与规则引擎事实一致。

MVP不自动执行广告调整，只输出人工确认后的动作建议。

所有数据导入、报告生成、任务状态变化均有日志。

# 12. 技术实现建议

前端：React/Vue均可，重点是表格、筛选、报告弹窗、任务流和导出体验。

后端：建议按诊断任务、报告、数据导入、规则、任务清单拆服务边界。

数据库：先按结构化业务表建模，避免只存Prompt文本。

AI：规则引擎先算事实，LLM只做解释、总结、建议生成和报告排版。

安全：MVP即纳入权限、日志、数据版本和导出控制。

# 13. 源文件验证结论

主系统需求表覆盖了完整跨境电商OS，但第一年不应全部开发，应收敛到广告中心闭环。

广告诊断子模块需求表已经明确广告中心页签、搜索词报告字段、ASIN日常数据、利润数据、广告与自然流量关系、止损和增益逻辑。

提交广告健康诊断文本和截图提供了报告结构、弹窗样式、表格形态和处理动作。

处理清单文本验证了高风险任务、人工复核、数据缺失提示、采纳/忽略/查看Prompt等动作必须进入MVP。

截图验证了广告中心导航、看板KPI、报告弹窗、报告章节、风险高亮、可执行动作和关键词机会表的页面形态。